项目章程

* **项目名称**

“公交支付”app

* **项目经理**

白新正

* **项目背景**

在越来越重视环保的今天，越来越提倡公交出行，公交出行不仅方便而且免去了堵车等一系列麻烦，但是传统的公交收费方式只有刷卡或者现金，无论是去公交中心办卡还是找零钱都不是很快捷，所以如果再加上手机支付，会给我们带来更多的便利。

* **项目目标**

为乘坐公交车的人提供支付便利、可以实时查询公交车情况、及时把车次信息告知给用户的手机app·

* **项目范围**
  + 公交公司：实时更新车辆信息、反馈道路状况、收账；
  + 市民：查询车次信息、支付、了解实时路况；
  + 公共功能：广告、交通要闻；
  + 管理员功能：广告管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

2019．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2019．5月：完成产品的需求细化、产品设计细化；

2019．6月：组建app建设团队，进入建设期；

2019．7-8月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的市民进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**